| Boa Viagem · Sertão Central | DOSSIÊ DE CRÉDITO · PLEITO FNE COOPERA · MHBV-02 Viabilidade Econômico-Financeira do Entreposto Regional de Mel do Sertão Central Entreposto de 630 m² úteis · 350 t/ano · Crédito Híbrido: FNE R$ 2,6 mi + capital próprio R$ 1,83 mi |
| --- | --- |

| DESTINATÁRIO | Banco do Nordeste do Brasil S.A. · Agência ____________ [A CONFIRMAR] |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | Pleito FNE Coopera · Dossiê MHBV-02 · modelo MHBV-02A |
| OBJETO | Financiamento de investimento fixo (entreposto regional de mel com registro no SIE/ADAGRI) e capital de giro renovável a cada safra (CNAE 10.99-6-99) |
| PROPONENTE | COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição) · Lei nº 5.764/1971 |

O risco dominante de uma operação de mel no semiárido não é a obra: é o entreposto sem mel e o estoque sem comprador. Este dossiê dimensiona o entreposto à produção da região, financia apenas o que a cobertura suporta sob estresse e condiciona o pedido formal a 12 meses de piloto com histórico auditável.

A COMISSÃO ORGANIZADORA DA COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM, em constituição nos termos da Lei nº 5.764/1971, por seus membros ao final identificados, apresenta ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. o presente Dossiê de Viabilidade Econômico-Financeira, pelos fundamentos técnicos, financeiros e legais a seguir expostos.

SÍNTESE EXECUTIVA - Crédito Híbrido de R$ 2,6 milhões no FNE Coopera: R$ 2,0 milhões de investimento (12 anos, 4 de carência) e R$ 0,6 milhão de giro renovável a cada safra, com capital próprio de R$ 1,83 milhão (≈ 48% do investimento de R$ 3,83 milhões; FNE ≈ 52%). - Cobertura mínima de 2,50x no caso base e de 1,51x com mel −20%, acima do piso de 1,50x. TIR do projeto de 25,2% a.a.; TIR dos cooperados de 35,3% a.a. - Risco de implantação neutralizado pela Via Faseada: o pedido formal (07/2028) ocorre após 12 meses de piloto SIE/ADAGRI em imóvel locado, iniciado em 07/2027. - Ponto fraco declarado: sachê a R$ 25/kg reduz a cobertura a 1,29x. Mitigação obrigatória antes do protocolo: cartas de intenção de compra e PAA-CE.

| 01 Fase 0 · Piloto SIE 07/2027 · imóvel locado · 150 → 200 t | 02 Carta-Consulta 04/2028 · com histórico do piloto | 03 Pedido formal FNE 07/2028 · investimento + giro | 04 Entreposto próprio 630 m² · 350 t/ano · Fase 1 |
| --- | --- | --- | --- |

I   SÍNTESE DA OPERAÇÃO

1.  A Cooperativa pleiteia R$ 2,6 milhões no FNE Coopera para implantar entreposto regional de mel de 630 m² úteis (≈ 666 m² construídos), com fluxo
       em uma direção (Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA nº 1.439/2025), capacidade instalada de 350 t/ano e registro no SIE/ADAGRI, destinado à recepção, análise, beneficiamento e envase de mel em sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg e ao granel para o mercado interno.

2.  O investimento total é de R$ 3,83 milhões: R$ 2,0 milhões do FNE investimento e R$ 1,83 milhão de capital próprio (≈ 48%). O giro líquido do regime (R$ 0,64 milhão) é coberto por R$ 0,6 milhão de FNE giro renovável e R$ 0,04 milhão da retenção de 5%. A contrapartida sobe R$ 0,54 milhão frente à edição anterior (ver item 16).

| Usos | R$ mi | Fontes | R$ mi |
| --- | --- | --- | --- |
| Obras civis (≈ 666 m² construídos) | 1,79 | FNE Coopera · investimento | 2,00 |
| Equipamentos + laboratório local | 1,69 | Capital próprio (≈ 48%) | 1,83 |
| Projetos, licenças, instalação, imprevistos | 0,35 | — | — |
| Investimento total | 3,83 | Subtotal investimento | 3,83 |
| Giro líquido do regime (250 t) | 0,64 | FNE Coopera · giro renovável | 0,60 |
| — | — | Retenção de 5% (cota-parte) | 0,04 |
| Total de usos | 4,47 | Total de fontes | 4,47 |

Obra orçada por tipo de área + 6% de estrutura + BDI 25% (MHBV-18, Cenário 2); preços unitários [REQUER VERIFICAÇÃO EXTERNA]. Equipamentos: preços unitários do projeto anterior (1 linha, envase de sachê e laboratório básico), sem cotação; 3 orçamentos por item antes da Carta-Consulta [A CONFIRMAR]. Indicadores extraídos do modelo MHBV-02A (recalculado em 07/10/2026), planilha com fórmulas abertas à disposição da área de crédito.

II   TESE DE CRÉDITO

II.1  Via Faseada: o crédito financia uma operação que já vende

3.  Na Fase 0, com capital próprio, a Cooperativa opera piloto em imóvel locado a partir de 07/2027, com registro no SIE/ADAGRI (Lei CE nº 17.172/2020; Portaria ADAGRI nº 962/2016, art. 5º) e venda restrita ao Ceará. Metas: 150 t em 2027 e 200 t em 2028.

4.  O pedido formal ao FNE ocorre em 07/2028, após 12 meses de piloto. A Fase 1 é o entreposto próprio; a Fase 2 (SIF/MAPA, comércio interestadual) ocorre somente quando houver escala. A análise de crédito recai sobre resultados realizados.

O crédito não financia uma ideia: financia a ampliação de uma operação com histórico auditável.

II.2  Escala dimensionada à produção da região

5.  Os 9 municípios hoje no Estatuto produziram 329,5 t de mel em 2024 (IBGE/PPM, SIDRA tab. 74). A meta de regime de 250 t equivale a 76% desse total: risco alto. A área de ação decidida, Boa Viagem + 16 municípios com Mombaça como hub, soma 521 t (2024); com ela, 250 t correspondem a 48%. O Anexo I do Estatuto está fechado com 17 municípios (Boa Viagem + 16; campo 17 = Banabuiú, decisão D4), que somaram 520,9 t em 2024, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I).

6.  Rampa do entreposto: 200 t no ano 1 e 250 t do ano 2 em diante. A capacidade de 350 t/ano absorve crescimento sem nova obra.

II.3  Governança e partes relacionadas

7.  A alienação do entreposto exige Assembleia Geral Extraordinária com quórum de 2/3 (Estatuto, art. 19). Contrato com associado, conselheiro ou empresa a eles vinculada exige Assembleia, preço de mercado e voto impedido do interessado (Estatuto, art. 26).

8.  A LUSA LOG & DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 49.668.232/0001-01, é Idealizadora e Apoio Técnico e Parte Relacionada: contrato só com AGE, 3 cotações e preço de mercado; Diogo Vieira da Silva sem voto. Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21.

III   DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

III.1  Premissas do modelo

9.  Mix de vendas: 60% em sachê a R$ 30/kg (premissa a validar com cartas de intenção) e 40% em granel a R$ 18,55/kg (índice PAA/Conab-CE; o CEPEA não publica mel; recálculo mensal). Quadro fixo de 10 pessoas CLT, RT por contrato (R$ 60 mil/ano) e laboratório externo ISO/IEC 17025 (R$ 40 mil/ano). FNE a 10% a.a. (faixa 7,65%–12,45%). IRPJ e CSLL nulos no ato cooperativo.

III.2  Preço e pagamento ao cooperado

10.  O cooperado recebe 65% do granel PAA/Conab-CE: 65% × R$ 18,55 = R$ 12,06/kg, em paridade com o atravessador (≈ R$ 12/kg, Portal LJ, 23/07/2025). Pagamento: 50% na entrega + 20% em 90 dias + saldo de 30% e sobras no fim do exercício. Retenção de 5% do mel entregue como cota-parte (≈ R$ 0,15 milhão/ano no regime).

11.  A sobra distribuível no ano 6 é de ≈ R$ 2,08/kg, o que eleva o preço efetivo ao cooperado a ≈ R$ 14,14/kg.

III.3  Resultado e cobertura do serviço da dívida

12.  No regime, a receita bruta é de R$ 6,26 milhões e o EBITDA de R$ 1,12 milhão (17,9%). O serviço máximo da dívida ocorre no ano 5: R$ 0,51 milhão (juros de R$ 0,20 milhão + amortização de R$ 0,25 milhão + juros do giro de R$ 0,06 milhão). Cobertura mínima de 2,50x; média dos anos 5 a 12 de 3,07x; sem a retenção de 5%, 2,20x.

| 2,50x COBERTURA MÍNIMA caso base · ano 5 |  | 1,51x MEL −20% piso 1,50x atendido |  | 25,2% TIR DO PROJETO 12 anos, sem valor residual |  | 35,3% TIR DOS COOPERADOS VPL a 10%: R$ 3,45 mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III.4  Resiliência sob estresse

13.  Regra do Auditor: nenhuma alternativa com cobertura inferior a 1,50x no cenário de mel −20% pode ser apresentada. A estrutura proposta atende o piso em sete dos oito cenários; o único abaixo é o sachê a R$ 25/kg, tratado como risco declarado com mitigação obrigatória.

Figura 1 · Cobertura mínima (ano 5) por cenário. Fonte: modelo MHBV-02A, aba Cenarios_BNB.

| Cenário | Cobertura mínima | Status |
| --- | --- | --- |
| Base (250 t · sachê R$ 30 · juros 10%) | 2,50x | ✓ |
| Mel −20% (venda e cooperado) | 1,51x | ✓ piso BNB ≥ 1,50x |
| Volume −20% (200 t) | 1,65x | ✓ |
| Preço −10% + volume −10% | 1,63x | ✓ |
| Juros 12,45% a.a. | 2,22x | ✓ |
| Juros 7,65% a.a. | 2,84x | ✓ |
| Investimento +20% (R$ 4,60 mi) | 2,47x | ✓ |
| Sachê a R$ 25/kg | 1,29x | ✗ RISCO · mitigação: cartas de intenção de compra + PAA-CE antes do protocolo |

Cobertura mínima no ano 5, 1ª amortização do FNE investimento.

III.5  Condicionantes do pedido formal

14.  O protocolo do pedido formal (07/2028) fica condicionado a:

- Volume: 12 meses de piloto com 150 t (2027) e 200 t (2028) como metas, lastreadas em fichas com volume declarado.

- Preço do sachê: cartas de intenção de compra a R$ 30/kg e adesão ao PAA-CE, que afastam o cenário de 1,29x.

- Contrapartida: R$ 1,83 milhão comprovado, conforme a cadeia de fontes do item IV.3.

- Área de ação: o Anexo I do Estatuto está fechado com 17 municípios (Boa Viagem + 16; campo 17 = Banabuiú, decisão D4), que somaram 520,9 t em 2024, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I).

IV   DA ESTRUTURA DO PLEITO

IV.1  Crédito Híbrido

| Linha | Valor | Condição |
| --- | --- | --- |
| FNE Coopera · investimento | R$ 2,0 mi | 12 anos, 4 de carência · 10% a.a. no modelo (faixa 7,65%–12,45%) |
| FNE Coopera · giro | R$ 0,6 mi | Renovável a cada safra · só juros no caixa (≈ R$ 0,06 mi/ano) · penhor do estoque de sachê |
| Capital próprio | R$ 1,83 mi | ≈ 48% do investimento de R$ 3,83 mi |
| Total financiado FNE | R$ 2,6 mi | Investimento + giro |

IV.2  Plano de giro (regime de 250 t)

| Item | R$ |
| --- | --- |
| Compra anual de mel | 3,01 mi |
| Necessidade bruta (≈ 49% da compra) | 1,49 mi |
| (−) granel vendido logo (40%) | −0,59 mi |
| Estoque parado de sachê | 0,89 mi |
| (−) pagamento escalonado (30% só no fim do exercício) | −0,25 mi |
| Necessidade líquida | 0,64 mi = FNE giro 0,60 + retenção 0,04 |

15.  Veto do Auditor (29/09/2026): financiar a necessidade bruta de giro (R$ 1,6 milhão na conta de 29/09, com preço de 70%) derruba a cobertura. O giro financiado fica limitado a R$ 0,6 milhão. Detalhamento no anexo MHBV-02B.

IV.3  Cadeia de fontes da contrapartida

| Fonte | Instrumento e base | Valor · status |
| --- | --- | --- |
| Cotas-parte | R$ 1,00 por cota, mínimo de 100 por associado (Estatuto, art. 11; Lei nº 5.764/1971, arts. 24 e 25) | ____ [NÃO VERIFICADO] |
| Retenção de 5% do mel entregue | Cota-parte capitalizada a cada safra (≈ R$ 0,15 mi/ano no regime) | Parcela do piloto: ____ [NÃO VERIFICADO] |
| Fundo de Investimento Industrial | Fundo estatutário formado com parte das sobras (Estatuto, art. 14, III; percentual fixado pela AGO) — fonte própria, não aporte externo | ____ [NÃO VERIFICADO] |
| Área municipal (CDRU/cessão) | Decreto-Lei nº 271/1967, art. 7º | Cômputo como contrapartida [A CONFIRMAR com o BNB] |
| Projeto São José / emendas | Sujeito a edital | ____ [NÃO VERIFICADO] |

16.  Cooperativa nova tem pouco capital próprio: o Banco pode exigir garantia complementar ou aval dos conselheiros, matéria que depende de Assembleia. O fechamento dos R$ 1,83 milhão é condição da Carta-Consulta de 04/2028. O aumento de R$ 0,54 mi na contrapartida deve vir de capital próprio/subvenção (Projeto São José, emendas, CDRU), nunca de mais FNE: R$ 0,1 mi a mais de FNE derruba o cenário mel −20% para ≈ 1,46x.

IV.4  Racional de proteção ao credor

17.  O atravessador paga à vista cerca de R$ 12/kg. A Cooperativa paga R$ 12,06/kg, com 50% na entrega e 20% em 90 dias, e devolve as sobras no fim do exercício. A paridade de preço assegura a adesão; o pagamento escalonado reduz o giro; a adesão garante o volume que sustenta o serviço da dívida.

O entreposto vazio é o risco. Preço justo na entrega e sobra no fim do exercício são o seu antídoto.

V   DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA ADERÊNCIA AO FNE

V.1  Neutralidade tributária do ato cooperativo

18.  As operações entre a Cooperativa e seus associados constituem ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/1971); somente os resultados com não associados são tributáveis (art. 111). O Estatuto determina que a Cooperativa receba mel exclusivamente de associados (art. 4º, parágrafo único); por isso o modelo considera IRPJ e CSLL nulos.

V.2  Prioridade constitucional do semiárido

19.  A Constituição Federal destina ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos do Fundo Constitucional da região (art. 159, I, "c"), regulamentado pela Lei nº 7.827/1989. O projeto localiza-se em Boa Viagem, no Sertão Central cearense, e é executado por cooperativa de produtores, perfil aderente à finalidade do fundo.

V.3  Regime sanitário

20.  O mel é produto de origem animal, sob competência do MAPA e da ADAGRI, e não da ANVISA. O SIE/ADAGRI vem primeiro (Lei CE nº 17.172/2020; Portaria ADAGRI nº 962/2016, art. 5º); o SIF/MAPA fica para a Fase 2. O projeto observa o Decreto nº 9.013/2017 (RIISPOA), a Portaria SDA nº 795/2023, alterada pela Portaria SDA nº 1.439/2025, e a IN MAPA nº 11/2000 (padrões de identidade e qualidade).

V.4  Segurança da posse

21.  O piloto opera em imóvel locado. A área do entreposto será cedida pelo Município por Concessão de Direito Real de Uso ou cessão, com encargos e cláusula de reversão (art. 7º do Decreto-Lei nº 271/1967), em nome da Cooperativa após o registro na JUCEC [A CONFIRMAR].

V.5  Impacto social

22.  Com as sobras, o preço efetivo ao cooperado chega a ≈ R$ 14,14/kg, contra ≈ R$ 12/kg pagos pelo atravessador. A renda adicional permanece na economia do semiárido e sustenta a adesão dos apicultores, e portanto o volume que garante o serviço da dívida.

VI   MATRIZ DE RISCOS E MITIGANTES

| Risco | Mitigante estrutural | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Preço do mel (−20%) | Preço ao cooperado indexado ao granel PAA/Conab-CE, com recálculo mensal · cobertura 1,51x | Modelo MHBV-02A · Regimento Interno |
| Preço do sachê (R$ 25/kg) | Risco declarado: 1,29x. Cartas de intenção a R$ 30/kg e PAA-CE antes do protocolo | Cartas de intenção (em captação) |
| Volume de mel | 200 t → 1,65x. 12 meses de piloto; Anexo I fechado com 17 municípios (campo 17 = Banabuiú, D4; 520,9 t em 2024); ratificação em 28/11/2026 | Histórico da Fase 0 · fichas com volume declarado |
| Contrapartida | Cadeia de fontes do item IV.3, fechada antes de 04/2028 | Comprovantes de integralização |
| Capital de giro | Financiado limitado a R$ 0,6 mi (veto de 29/09/2026); pagamento escalonado | MHBV-02B |
| Regulatório | SIE/ADAGRI antes; SIF/MAPA só na Fase 2 | MHBV-03 · protocolo ADAGRI |
| Qualidade | Laboratório local + laboratório externo ISO/IEC 17025 (1 amostra por lote de cooperado) | Cotação laboratorial (nov/2026) |
| Demanda | Mercado interno do Ceará. A suspensão do mel brasileiro pela UE (03/09/2026) não afeta as Fases 0 e 1 | Parcerias de Escoamento · PAA-CE |
| Governança | AGE com 2/3 para alienar o entreposto; voto impedido; 3 cotações em contrato com parte relacionada | Estatuto, arts. 19, 21 e 26 |

VII   ÓRGÃOS DE CONSULTA E FISCALIZAÇÃO

23.  Relação das competências envolvidas no projeto. A menção não indica parceria nem endosso institucional.

| Órgão | Competência no projeto | Momento |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura Municipal de Boa Viagem | Anuência, uso do solo, alvará municipal do imóvel do piloto (antes do SIE, 01/04/2027) e cessão/CDRU da área do entreposto | Fase 0 → antes do pedido formal |
| JUCEC · Receita Federal | Registro da Cooperativa e inscrição no CNPJ | 12/2026 |
| OCB/CE · Sistema OCB/SESCOOP | Registro cooperativista (Lei nº 5.764/1971, art. 107) | 12/2026 |
| ADAGRI · SIE | Inspeção estadual do piloto e do entreposto (Lei CE nº 17.172/2020) | 04/2027 · Fase 1 |
| SEMACE | Fase 0: enquadramento ambiental do imóvel do piloto [A CONFIRMAR] · Fase 1: licença ambiental da obra | Antes do SIE (01/04/2027) · Fase 1 |
| CBMCE | Fase 0: regularidade do imóvel do piloto · Fase 1: projeto de incêndio (PSCIP) do entreposto | Antes do SIE (01/04/2027) · Fase 1 |
| MAPA · DIPOA/SIF | Inspeção federal (Decreto nº 9.013/2017) | Fase 2 |
| Banco do Nordeste do Brasil | FNE Coopera: Carta-Consulta e pedido formal | 04/2028 → 07/2028 |

VIII   PONTOS A VALIDAR COM O BNB

a)  Giro: prazo e renovação a cada safra dos R$ 0,6 milhão, não publicados pelo Banco; enquadramento como giro associado ao investimento [A CONFIRMAR];

b)  Taxa: taxa vigente do FNE Coopera e bônus de adimplência (modelo: 10% a.a.; faixa 7,65%–12,45%) [A CONFIRMAR];

c)  Garantias: penhor do estoque de sachê no giro; bens do entreposto e área cedida no investimento; eventual exigência de aval [A CONFIRMAR];

d)  Contrapartida: percentual mínimo para cooperativa nova no semiárido e cômputo de cotas-parte, retenção de 5% e área cedida nos R$ 1,83 milhão [A CONFIRMAR];

e)  Porte, histórico mínimo do piloto e rito (prazo de análise e alçada) [A CONFIRMAR].

IX   DOCUMENTAÇÃO PARA A MESA DE CRÉDITO

a)  Estatuto e ata registrados na JUCEC, cartão CNPJ, registro na OCB/CE, CAF-PJ, certidões negativas e ata de eleição da diretoria;

b)  Projeto do entreposto (630 m² úteis), memorial descritivo, orçamento e 3 orçamentos por equipamento principal;

c)  Histórico da Fase 0: DREs mensais, notas fiscais de compra e venda e registro SIE;

d)  Anuência municipal e instrumento de posse da área (CDRU ou cessão);

e)  Cartas de intenção de compra, adesão ao PAA-CE e contratos-modelo de fornecimento dos cooperados;

f)  Plano de contrapartida (R$ 1,83 milhão) e proposta de garantias.

X   CRONOGRAMA ATÉ O PEDIDO FORMAL

| Data | Marco | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | Fichas de adesão (≥ 20 fundadores com colmeias) | Comissão Organizadora |
| 14/11/2026 | Busca de marca no INPI | Comissão Organizadora |
| 28/11/2026 | Assembleia de constituição | Comissão Organizadora |
| 07/12/2026 | Registro na JUCEC | Contador |
| 12/2026 | CNPJ · OCB/CE · CAF-PJ | Contador + OCB/CE |
| 15/01/2027 | RT contratado | Conselho de Administração |
| 02/2027 | Projeto do entreposto | RT |
| 01/04/2027 | Registro SIE/ADAGRI | RT |
| 07/2027 | Início do piloto (imóvel locado) | Conselho de Administração |
| 04/2028 | Carta-Consulta ao BNB | Conselho de Administração |
| 07/2028 | PEDIDO FORMAL FNE | Conselho de Administração |

XI   CONCLUSÃO

A operação é viável e pagável: cobertura mínima de 2,50x no caso base e de 1,51x com mel −20%, acima do piso de 1,50x. O Crédito Híbrido limita a dívida ao que o caixa suporta (R$ 2,0 milhões de investimento e R$ 0,6 milhão de giro renovável), a contrapartida de R$ 1,83 milhão alinha o risco dos cooperados ao do Banco e o piloto de 12 meses substitui projeção por histórico. O único ponto fraco, o preço do sachê, é tratado antes do protocolo.

XII   DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, a Comissão Organizadora requer:

a)  o recebimento deste dossiê e a análise preliminar de enquadramento no FNE Coopera;

b)  manifestação sobre prazo, carência e renovação a cada safra do capital de giro de R$ 0,6 milhão;

c)  a confirmação do prazo de 12 anos com 4 de carência para o investimento de R$ 2,0 milhões e da taxa vigente;

d)  a indicação do porte aplicável a cooperativa nova e do percentual mínimo de contrapartida no semiárido;

e)  a indicação das garantias aceitas e do cômputo das fontes de contrapartida;

f)  a relação documental definitiva e o histórico mínimo do piloto para o pedido formal.

Termos em que submete à apreciação.

Boa Viagem/CE, ____ de ____________________ de 2026.

PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

| DIOGO VIEIRA DA SILVA Membro da Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO (em constituição) | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Membro da Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO (em constituição) |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.