| Boa Viagem · Sertão Central | CARTA-CONSULTA · FNE COOPERA · MHBV-10 Consulta Prévia de Enquadramento no FNE Coopera Entreposto Regional de Mel (630 m² úteis, SIE/ADAGRI) em Boa Viagem/CE · Crédito Híbrido |
| --- | --- |

| DESTINATÁRIO | Banco do Nordeste do Brasil S.A. · Agência ____________ · Gerência de Negócios |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | Carta-Consulta MHBV-10 · Dossiê MHBV-02 · modelo MHBV-02A |
| OBJETO | Orientação prévia de enquadramento no FNE Coopera: investimento fixo de R$ 2,0 mi e capital de giro renovável de R$ 0,6 mi |
| PROPONENTE | COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição, sem CNPJ) · Lei nº 5.764/1971 |

A COMISSÃO ORGANIZADORA DA COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM, em constituição nos termos da Lei nº 5.764/1971, apresenta ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a presente Carta-Consulta, destinada à orientação prévia de enquadramento no FNE Coopera. A Cooperativa ainda não possui CNPJ: a Assembleia de constituição está prevista para 28/11/2026 e o registro na JUCEC para 07/12/2026. A Carta-Consulta com o histórico do piloto será reapresentada em 04/2028 e o pedido formal protocolado em 07/2028, após 12 meses de piloto. Esta etapa alinha o projeto às normas do Banco desde a origem.

SÍNTESE EXECUTIVA - Investimento de R$ 3,83 milhões no entreposto, com R$ 2,0 milhões (≈ 52%) pretendidos no FNE Coopera investimento (12 anos, 4 de carência) e R$ 1,83 milhão de capital próprio (≈ 48%). - Capital de giro de R$ 0,6 milhão no FNE Coopera, renovável a cada safra, com penhor do estoque de sachê. Total pretendido no FNE: R$ 2,6 milhões. - Cobertura mínima de 2,50x (1,51x com mel −20%, acima do piso de 1,50x) e TIR do projeto de 25,2% a.a., conforme modelo MHBV-02A. - Capacidade de 350 t/ano; metas de 150 t (2027) e 200 t (2028) no piloto SIE/ADAGRI e de 250 t no regime do entreposto.

| R$ 3,83 mi INVESTIMENTO FNE pretendido: R$ 2,0 mi |  | 2,50x COBERTURA MÍNIMA 1,51x com mel −20% |  | 25,2% TIR DO PROJETO 12 anos, sem valor residual |  | 350 t CAPACIDADE ANUAL regime de 250 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I   O PROJETO EM NÚMEROS

| Parâmetro | Posição |
| --- | --- |
| Objeto | Recepção, análise, beneficiamento e envase de mel com SIE/ADAGRI: sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg (60% do volume) e granel no mercado interno (40%) |
| Estrutura | Entreposto de 630 m² úteis (≈ 666 m² construídos), fluxo em uma direção (Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela nº 1.439/2025) · 10 pessoas CLT + RT por contrato |
| Investimento | R$ 3,83 mi: obras R$ 1,79 mi · equipamentos e laboratório R$ 1,69 mi · projetos, licenças e imprevistos R$ 0,35 mi. Obra orçada por tipo de área + 6% de estrutura + BDI 25% (MHBV-18, Cenário 2); preços unitários [REQUER VERIFICAÇÃO EXTERNA]. |
| Pleito FNE | Investimento R$ 2,0 mi (12 anos, 4 de carência) + giro R$ 0,6 mi renovável a cada safra = R$ 2,6 mi |
| Capital próprio | R$ 1,83 mi (≈ 48%): cotas-parte, retenção de 5%, área municipal e programas públicos [valores NÃO VERIFICADOS]. Os +R$ 0,54 mi vêm de capital próprio/subvenção (São José, emendas, CDRU), nunca de mais FNE (+R$ 0,1 mi → mel −20% ≈ 1,46x) |
| Rota | Fase 0: piloto SIE em imóvel locado (07/2027) → Fase 1: entreposto próprio com FNE, após 12 meses de piloto → Fase 2: SIF/MAPA só com escala |
| Impacto | Cooperado recebe 65% do granel PAA/Conab-CE = R$ 12,06/kg; com sobras, preço efetivo ≈ R$ 14,14/kg (atravessador ≈ R$ 12/kg) |

II   PONTOS DE VALIDAÇÃO

1.  Capital de giro: prazo, carência e renovação a cada safra dos R$ 0,6 milhão; enquadramento como giro associado ao investimento.

2.  Investimento: confirmação do prazo de 12 anos com 4 de carência e da taxa vigente (faixa de 7,65% a 12,45% a.a.; o modelo adota 10%).

3.  Porte e limite: classificação de cooperativa recém-constituída e percentual financiável no semiárido, prioridade constitucional do fundo (art. 159, I, "c", da Constituição Federal; Lei nº 7.827/1989).

4.  Garantias e contrapartida: aceitação do penhor do estoque de sachê, dos bens do entreposto e de CDRU de área pública (art. 7º do Decreto-Lei nº 271/1967); percentual mínimo de contrapartida e cômputo de cotas-parte e da retenção de 5%.

5.  Fase 0 e rito: histórico mínimo do piloto exigido para o pedido formal, prazo de análise e alçada.

6.  Consulta paralela: Pronaf (Agroamigo) ou outra linha do Banco para kits apícolas dos cooperados, como pessoas físicas [NÃO VERIFICADO: elegibilidade a confirmar com a Gerência].

III   DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, requer-se a designação de reunião de orientação prévia, em data a critério da Gerência, para apresentação do Dossiê MHBV-02, do anexo MHBV-02B e do modelo financeiro MHBV-02A.

Boa Viagem/CE, ____ de ____________________ de 2026.

PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

| DIOGO VIEIRA DA SILVA Membro da Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO (em constituição) | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Membro da Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO (em constituição) |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.