| Boa Viagem · Sertão Central | KIT DE REUNIÃO · FNE COOPERA · MHBV-09 Síntese de Crédito para a Mesa do Gerente Entreposto 630 m² · 350 t/ano · FNE R$ 2,6 mi + próprio R$ 1,83 mi |
| --- | --- |

| R$ 2,0 mi FNE INVESTIMENTO 12 anos · 4 de carência |  | R$ 0,6 mi FNE GIRO renovável a cada safra |  | 2,50x COBERTURA MÍNIMA 1,51x com mel −20% |  | 250 t MEL POR ANO capacidade de 350 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I   O PLEITO

Investimento R$ 3,83 mi: R$ 2,0 mi FNE (≈ 52%) + R$ 1,83 mi próprio (≈ 48%) + FNE giro R$ 0,6 mi renovável (penhor do estoque de sachê). Cooperado: 65% do granel PAA/Conab-CE = R$ 12,06/kg (50% na entrega + 20% em 90 dias + 30%). Rota: piloto 07/2027 (150 → 200 t) · Carta-Consulta 04/2028 · pedido formal 07/2028. Os +R$ 0,54 mi de contrapartida vêm de capital próprio/subvenção, nunca de mais FNE.

II   COBERTURA SOB ESTRESSE

| Cenário | Base | Mel −20% | Vol. −20% | Preço e vol. −10% | Juros 12,45% | Sachê R$ 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura mín. | 2,50x | 1,51x | 1,65x | 1,63x | 2,22x | 1,29x |
| Status | ✓ | ✓ piso 1,50x | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ risco |

Ano 5. Receita R$ 6,26 mi · EBITDA R$ 1,12 mi (17,9%) · TIR 25,2% (coop. 35,3%). Sachê R$ 25: cartas de intenção + PAA-CE.

III   PERGUNTAS AO GERENTE

| Giro | Prazo, carência e renovação a cada safra dos R$ 0,6 mi |
| --- | --- |
| Taxa | Taxa vigente e bônus de adimplência (modelo 10%; faixa 7,65%–12,45%) |
| Garantias | Penhor do estoque de sachê; bens do entreposto; CDRU; exige aval? |
| Contrapartida | % mínimo; cômputo de cotas-parte, retenção de 5% e área cedida |
| Porte e rito | Porte de cooperativa nova; histórico mínimo do piloto; prazo e alçada |
| Linha paralela | Pronaf/Agroamigo p/ kits apícolas dos cooperados (PF) [NÃO VERIFICADO] |

IV   DOCUMENTOS DA PASTA ÚNICA

| Jurídico e cadastral | Técnico e financeiro |
| --- | --- |
| Estatuto e ata (JUCEC) · CNPJ · OCB/CE · CAF-PJ | MHBV-02 + 02B + modelo 02A (fórmulas abertas) |
| RG, CPF, residência dos dirigentes · ficha cadastral BNB | Projeto, memorial, 3 orçamentos por equipamento |
| Certidões: Receita/PGFN, FGTS, CNDT, SEFAZ-CE, Município | Piloto: DRE mensal, notas fiscais, registro SIE |
| Anuência municipal · posse da área · cooperados c/ volume | Cartas de intenção · PAA-CE · garantias · contrapartida |